**[ 5월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]**

| **프로젝트 타이틀** | 온라인 수강 집중도감지 시스템 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 팀명** | 이공오공(2050) | 프로젝트 팀원 | (팀장)김건우  (팀원)강지윤, 이종현, 여은정, 김가현 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | **o AI 모델링**  - 최종모델 선정  - 성능 개선  **o 화면 설계**  - 시스템 구성도 작성  - 데이터 흐름도 작성  - 템플릿 구현  - DB 이식  **o AWS/Backend**  - 데스크탑에 ubuntu 재설치 18.04.5  - 데스크탑에서 모델링, Django 테스트 | **o AI 모델링**  - 성능 개선  - Django와 연동 구현 및 테스트  **o 화면 설계**  - 템플릿 내 기능 구현  - 기능 테스트  - 시스템 구성도 수정 및 보완  - 데이터 흐름도 수정 및 보안  **o AWS/Backend**   * 데스크탑에서 테스트 한 코드 AWS에 적용 |

**2. 강사님 피드백**

| * 프로젝트 기간 내에 작업이 마칠 수 있도록 스케줄을 짜는 것이 중요하다. * 코드에 주석달기 * 패키지 설치 문서 작성 |
| --- |