**[ 6월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]**

| **프로젝트 타이틀** | 온라인 수강 집중도감지 시스템 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 팀명** | 이공오공(2050) | 프로젝트 팀원 | (팀장)김건우  (팀원)강지윤, 이종현, 여은정, 김가현 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | **o AI 모델링**  - Django와 연동 테스트 및 수정 보완  **o 프론트엔드 & 백엔드**  - 수강목록 보여주기 기능 구현  - 그래프 화면 구현  - DB 모델 보완  **o 서버**  - 버전변경 (ubuntu18.0.4 tensorflow-2.11.0, gcc-9.4, cuda-11.2 duDNN-8.1.1 bazel 6.2.0 dlib-19.24.2)  - 설치문서 작성  **o 멘토링 준비**  - 멘토링 자료 작성 | **o AI 모델링**  - 데이터 저장 확인 및 테스트  **o 프론트엔드 & 백엔드**  - 그래프 화면 디자인 및 세부 내용 수정  - 수강 화면 디자인 및 세부 내용 수정  - 화면 흐름에 따른 테스트 및 오류 수정  **o 서버**  - 시연 자료 촬영, 테스트 및 오류수정  **o 발표 준비**  - 최종 산출물 자료 작성  - 발표 리허설 및 피드백 반영 |

**2. 강사님 피드백**

| * 실제 서비스 되는 사이트처럼 디테일을 수정하면 좋겠다 * awake와 drowsy 그래프를 합치는 것이 좋을것 같다 * 기술만이 아니라 스토리를 포함해서 발표자료를 만들면 좋다 (기승전결) * 서비스의 응집도가 떨어지는 것 같다. * 결과 뿐 아니라 과정도 발표자료에 포함하면 좋다. |
| --- |